**АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**постановление**

15.06.2022 № 253 - П

пгт Нагорск

**Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Нагорского муниципального района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-рс «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также в целях защиты населения и территорий Нагорского района и предупреждения возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций террористического характера, администрация Нагорского района постановляет:

1. Утвердить план построения, внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на территории Нагорского муниципального района до 2025 года, согласно приложения.

2. Организацию и координацию работ по построению и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на рабочую группу при администрации Нагорского района по построению на территории Нагорского муниципального района АПК «Безопасный город».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Нагорского района от 06.07.2016 № 233 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Нагорского муниципального района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Нагорского района, заместитель главы администрации  по профилактике правонарушений  и социальным вопросам | И.А. Рылова |

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий сектором ГО и ЧС В.А. Жуков

Разослать: Рыловой И.А., сектор ГО и ЧС, ЕДДС, управление делами, Нагорское городское поселение, группа эксплуатации г. Слободской ПАО «Ростелеком», 38 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области, ПП «Нагорский» МО МВД России «Слободской», Ларионовой М.Ю., Рычковой В.В..

Подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области.

Правовая антикоррупционная экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нагорского района

от 15.06.2022 № 253 - П

**ПЛАН**

**построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Нагорского муниципального района Кировской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  выполнения | Финансовые средства | Результаты |
| 1. | Издание постановления администрации Нагорского муниципального района о построении (развитии) АПК «Безопасный город» на территории района и о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» в Нагорском районе. | Администрация Нагорского района | В течение 2022 | - | 1. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании  2. Постановление администрации Нагорского муниципального района о построении (развитии) АПК «Безопасный город» на территории района |
| 2. | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация Нагорского района | Постоянно | - | НПА построения АПК «Безопасный город» |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в целевые программы администрации Нагорского района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования. \* | Администрация Нагорского района | По необходимости | - | Постановление администрации Нагорского района о внесении изменений в целевые программы субъекта в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории района |
| 4. | Утверждение бюджета муниципального образования с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город»\*. | Нагорская районная Дума | До  25.12.2022 | - | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Нагорского района, ДДС других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация Нагорского района, ДДС других структур. | До 2023 года | В рамках выделенных ассигнований | 1. План организационных мероприятий по завершению создания ЕДДС Нагорского района.  2. Работы по совершенствованию ЕДДС.  3. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК "Безопасный город" |
| 6. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности и жизнеобеспечения на территории Нагорского района | Администрация Нагорского района, межведомственная рабочая группа | 2023 год | - | Материалы обследования |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»\* | Заказчик | По договору | - | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта. |
| 8. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» и проведение государственной экспертизы технического проекта \* | Определяется на конкурсной основе | 2024-2025 гг. | В рамках выделенных ассигнований | Технический проект, согласованный МЧС России и положительное решение государственной экспертизы. |
| 9. | Формирования пакета документов для получения субсидий на построение (развитие) АПК «Безопасный город» \* | Администрация Нагорского района, финансовое управление администрации района | 2024-2025 гг. | - | Пакет документов для получения субсидий |
| 10. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ.\* | Администрация Нагорского района | 2024-2025 гг. | - | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». |
| 11. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация Нагорского района, ГУ МЧС России по Кировской области | По отдельному плану | В рамках выделенных ассигнований | Распоряжение администрации района по обучению диспетчеров ЕДДС |
| 12. | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) \* | Исполнитель работ | По отдельному плану | В рамках выделенных ассигнований | АПК «Безопасный город» |
| 13. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Нагорского района | Заказчик, администрация Нагорского района, межведомственная рабочая группа, исполнитель работ, ГУ МЧС России по Кировской области | По отдельному плану | - | 1. Акт сдачи- приемки АПК «Безопасный город»;  2. Акт ввода в эксплуатацию;  3. Постановление администрации Нагорского района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». |
| 14. | Информирование населения района о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация Нагорского района | По окончанию построения АПК «Безопасный город» | - | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |

\* - При наличии финансовых средств в муниципальном образовании на построение и развитие АПК «Безопасный город».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_