### Состав проектных материалов

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Мероприятия по территориальному планированию Нагорского района;

- Перечень графических материалов.

Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) -
2 экз.

- Графические материалы к Положениям о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории. (опорный план) | 1:100000 | 1 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия | 1:100000 | 1 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100000 | 1 |
|  | Схема границ зон инженерной, транспортной инфраструктур и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:100000 | 1 |
|  | Схема границ функциональных зон. Предложения по территориальному планированию (основной чертеж) | 1:100000 | 1 |

Графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на бумажных и электронных носителях.

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

Введение	5

1. Цели и задачи территориального планирования развития Нагорского района	7

1.1.	Общие положения	7

1.2.	Цели и задачи территориального планирования Нагорского  района	12

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	22

2.1. Учет интересов Российской Федерации на территории Нагорского района	22

2.1.1.	Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов	    22

2.2.	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов  жилищной и социальной сферы	23

2.3.	Мероприятия в сфере развития инфраструктуры отдыха и туризма	25

2.4.	Мероприятия в сфере развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения	25

2.5.	Мероприятия по организации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	26

2.6.	Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры	26

2.7.	Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры	28

2.7.1.	Энергоснабжение газоснабжение и связь	28

2.7.2.	Водоснабжение, теплоснабжение и канализация	29

2.8.	Мероприятия в сфере объектов специального назначения	30

2.9.	Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

# Введение

Схема территориального планирования Нагорского района разработана коллективом института ОАО «Кировводпроект» по заданию Администрации Нагорского района Кировской области в соответствии с муниципальным контрактом №137 от 180.10.10г (КВП-10-079).

Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области и Нагорского района, определяет цели и задачи территориального планирования, а так же мероприятия по территориальному планированию.

При подготовке указанного проекта учтены требования Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  и закона Кировской области от 04.05.2007 года №105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» в отношении сохранения объектов культурного наследия, расположенных на указанных территориях.

Градостроительное планирование территории, определяя социально-экономические и экологические условия размещения объектов, становится важным рычагом государственного регулирования регионального развития, определения целей и условий развития, как района в целом, так и его отдельных частей.

Схема территориального планирования Нагорского района составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования района и обеспечивает согласованное развитие субъекта Российской Федерации в целом.

При разработке Схемы территориального планирования Нагорского района использованы:

- материалы Росстата по Кировской области;

- материалы Министерств, ведомств, управлений;

- целевые программы экономического и социального развития Кировской области;

- целевые программы экономического и социального развития Нагорского района;

- стратегия социально-экономического развития Кировской области;

- схема территориального планирования Кировской области;

- концепция управления отходами.

# 1. Цели и задачи территориального планирования развития Нагорского района

## Общие положения

Схема территориального планирования Нагорского района разработана как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику ее долгосрочного градостроительного развития.

В соответствии с градостроительным законодательством территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главной целью территориального планирования Нагорского района является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти, планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для нужд района, зон с особыми условиями использования.

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах Нагорского района, является первым шагом в формировании государственной идеологии, направленной на обеспечение интересов Нагорского района. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

Принятый для территории района системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственный путь поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики.

Директивной задачей этого подхода, определяемой проектом, является обеспечение безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни, а также формирование имиджа Нагорского района в регионе и стране, что должно стать базой для создания новой градостроительной политики развития и управления территорией.

Цели, задачи и мероприятия «Схемы территориального планирования» разработаны на основе Программы социально-экономического развития Нагорского района, целевых областных и муниципальных программ:

- Областные целевые программы

- «Развитие АПК Кировской области на период до 2015 года»;

- «Дети Кировской области» на 2010 – 2011 годы;

- «Развитие образования Кировской области» на 2011 год;

- «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы;

- «Развитие культуры Кировской области» на 2010-2013 годы;

- «О противодействии коррупции в Кировской области» на 2010-2012 годы;

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» на 2010 – 2014 годы»;

- «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2007-2011 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» на 2011 год;

- «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011 - 2013 годы;

- «Социальное развитие села» на 2010-2012 годы;

- «Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления» на 2011 год;

- «Развитие жилищного строительства в Кировской области» на 2011 год;

- «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2011-2012 годы;

- Проект программы «Дом для молодой семьи» на 2011 год;

- Проект программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кировской области» в 2011 году;

- Проект программы «Создание электронного правительства в Кировской области» на 2011 год;

- Муниципальные целевые программы:

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО Нагорский муниципальный район Кировской области на 2011-2014 гг»;

- «Развитие образования Нагорского района на 2011-2013 гг»;

- «Природоохранные мероприятия межпоселенческого характера в Нагорском районе на 2011-2013 гг»;

- «Содействие занятости населения нагорского района на 2011-2013 гг»

- «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них МО Нагорский муниципальный район Кировской области на 2011-2015 гг»;

- «Укрепление материально-технической базы, обеспечение и закрепление врачебных кадров здравоохранения на 2009-2011 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в Нагорском районе на 2010-2012 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Нагорском районе на 2010-2012 годы»;

- «Патриотическое воспитание молодежи Нагорского района на 2010-2012 годы»;

- «Развитие жилищного строительства в Нагорском районе на 2011 год»;

- «Профилактика безопасности и правонарушений несовершеннолетних в Нагорском районе на 2009-20011 годы»;

- «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Нагорского района на 2009-2011 годы»;

- «Молодежь Нагорского района на 2008-2011 годы»;

- «Профилактика правонарушений на территории Нагорского района Кировской области на 2009-20011 годы»;

- «Развитие агропромышленного комплекса Нагорского района на 2011-2013 годы»;

- «Здоровое поколение на 2011-2013 годы»;

- «Педагогические кадры на 2009-2013 годы»;

- «Одаренные дети на 2009-2011 годы»;

- «Здоровье на 2009-2011 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2010-2014 годы»;

- «Сохранение, развитие, модернизация учреждений культуры и исскуства Нагорского района Кировской области на 2009-2011 годы»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности Нагорского района на 2009-2011 годы».

На Картах (схемах), представленных в «Положении о территориальном планировании Нагорского района», отображаются:

- границы муниципальных образований, поселений и городского округа Нагорского района;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, лесного фонда, водного фонда, земель запаса, а также планируемые границы таких земель;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Кировской области.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования Нагорского района, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта «Схемы территориального планирования Нагорского района», подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

- анализ состояния территории Нагорского района, проблем и направлений её комплексного развития;

- перечень мероприятий по территориальному планированию Нагорского района;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта «Схемы территориального планирования Нагорского района» отображены:

- информация о состоянии территории Нагорского района, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

- предложения по территориальному планированию Нагорского района.

## Цели и задачи территориального планирования
Нагорского  района

Основными целями и задачами «Схемы территориального планирования Нагорского района» является обеспечение безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни, формирование имиджа Нагорского района. Решение этих задач должно стать базой для создания новой градостроительной политики развития и управления территорией.

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном) проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития района, намечены узлы ускоренного развития, представлены варианты сценарного развития территории.

Схема территориального развития Нагорского района предусматривает следующие основные цели:

- Экономическую, достигающуюся усилением инновационной составляющей в экономику, модернизацией производств, обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы, улучшение использования трудовых, земельных и водных ресурсов;

- Социальную, заключающуюся в развитие человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- Формирование среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки поселений и межселенного пространства, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, сохранением памятников истории, культуры, архитектуры возводимых зданий и сооружений, повышением уровня благоустройства, инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов;

- Рациональное природопользование – рациональное, комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

Главная цель территориального планирования заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территории за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности поселений района, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития района с учетом особенностей и проблем пространственной организации её территории;

- взаимному согласованию интересов Нагорского района в сфере градостроительной деятельности, с соответствующими интересами соседних муниципальных образований, интересами Кировской области и Российской Федерации в целом;

- градостроительному регулированию использования территории и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и прочими способами;

В Схеме также проанализированы градостроительные условия возможного размещения объектов капитального строительства и определены зоны их размещения, в последующей градостроительной и проектной документации устанавливаются градостроительные параметры планируемых объектов.

Таким образом, Схема является важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

Задачами территориального планирования Нагорского района являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Нагорского района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия);

- определение назначения территорий Нагорского района исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Нагорского района;

- реализация программ социально-экономического развития Нагорского района;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Кировской, муниципальных образований Кировской области и населения Нагорского района с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Нагорского района;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Нагорского района;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Нагорского  района;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Нагорского района.

Территориальное планирование Нагорского района должно обеспечивать следующие направления:

а) в целях оптимизации расселения:

- сохранение миграционной привлекательности Нагорского района;

- активизацию внутрирайонной миграции населения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

- создание системы центров обслуживания, образования и здравоохранения;

- создание оптимальной сети местных систем расселения, образующих целостный каркас расселения.

б) в целях создания эффективной социальной защиты населения:

- реализация мероприятий программы «Социальной поддержки граждан социально незащищенных групп населения Нагорского района»;

в) в целях формирования и реализации молодежной политики:

- оказание помощи молодым семьям в приобретении жилья на вторичном рынке жилья,;

- организация общественных работ, содействие занятости и профобучения молодежи,

- воспитание молодежи социальной и гражданской ответственности, готовности к защите Отечества

г) в целях развития транспортной инфраструктуры:

- формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей социально-экономическим потребностям;

- создание транспортно - логистической инфраструктуры Нагорского района;

- создание межмуниципальной транспортной системы Нагорского района, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности муниципального района, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения межмуниципального транспортного сообщения;

- формирование сетевой структуры автомобильных дорог Нагорского района;

- развитие малой авиации и внутреннего водного транспорта.

д) в целях развития информационных технологий:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения Нагорского района в информации;

- создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Нагорского района;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории Нагорского района.

е) в целях развития инженерной инфраструктуры:

- создание условий для развития электро - и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных национальных проектов;

- создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса;

ж) в целях развития жилищного строительства:

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- генеральный план Нагорского городского поселения.

з) в целях развития эффективного использования муниципального имущества:

- оформление прав собственности и технической документации (технические паспорта, получение свидетельств на право собственности, межевание земельных участков, получение кадастровых номеров);

- проведение независимой оценки движимого и недвижимого имущества;

- организация информирования населения, предприятий, предпринимателей о свободных производственных площадях, о проведении конкурсов, торгов.

и) в целях развития промышленного и агропромышленного комплексов:

- развитие сети центров ремонта, проката и аренды сельскохозяйственной техники;

- приобретение техники для кормопроизводства в сельскохозяйственных предприятиях;

- приобретение техники для отрасли животноводства;

- развитие семеноводства сельскохозяйственных культур;

- повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения;

- участие в реализации национального проекта «Развитие Агропромышленного комплекса» (развитие личного подсобного хозяйства);

- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам в банках, сельскохозяйственных кредитных кооперативах, субсидирование расходов на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ;

- поддержка сельскохозяйственного производства: субсидирование процентных справок, субсидирование расходов на дизельное топливо, поддержка растениеводства;

- привлечение специалистов сельского хозяйства и работников массовых профессий.

к) в рамках сотрудничества с малым бизнесом:

- выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого бизнеса в Нагорском районе.

л) в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания:

- создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного развития Нагорского района и развития системы расселения;

- развитие многоуровневой сети объектов отдыха с учетом рекреационных возможностей территории Нагорского района на базе комплексного использования рекреационных ресурсов;

- развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными законами;

- создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания населения;

- оформление товара в кредит, Нагорское райпо п. Нагорск;

- парикмахерские услуги на селе по заявкам жителей, Нагорское райпо.

м) в целях развития системы здравоохранения:

- реализация национального проекта «Здравоохранение»:

- социальная поддержка беременным женщинам и кормящим матерям,

- обеспечение лекарствами,

- дополнительные выплаты медицинскому персоналу,

- обеспечить население профилактическими прививками от инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики с охватом до 95-98 %.

н) в целях развития системы образования:

- реализация национального проекта «Образование», участие в проекте планируется по следующим направлениям:

- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы,

- информатизация образования,

- государственная поддержка способной и талантливой молодежи,

- дополнительное вознаграждение за классное руководство,

- поощрение лучших учителей.

- Участие в реализации программы «Компьютеризация школ».

о) в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта:

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта межмуниципального значения;

- развитие сети уникальных и специализированных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных мероприятий;

- стимулирование народного творчества, поддержка самодеятельных коллективов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- организация научно-практических, читательских конференций и выставок;

- обеспечение безопасности учреждений культуры;

- оснащение звукотехническим оборудованием, оргтехникой, музыкальными инструментами учреждений культуры;

- комплектование книжных фондов.

п) в целях развития рекреационного комплекса области:

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

- формирование системы многофункциональных и специализированных рекреационных и туристических центров;

р) в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов Нагорского района:

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного «сосуществования» различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами;

- развитие особо охраняемых природных территорий;

- эффективное использование природных ресурсов, обеспечение устойчивого функционирования системы непрерывного экологического образования, включая подготовку и переподготовку специалистов, обеспечение населения достоверной экологической информацией;

- разработка и утверждение «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов от всех видов отходов».

Для создания эффективной системы обращения с отходами жилищ и аналогичными им отходами органам местного самоуправления необходимо:

- уточнить результаты инвентаризации объектов размещения отходов;

- изучить морфологию отходов, образующихся от различных источников для определения направлений раздельного сбора отходов;

- разработать правила обращения с отходами жилищ и подобными им отходами, включая меры по стимулированию раздельного сбора отходов;

- организовать учет отходов, поступающих на захоронение;

- организовать, содействовать организации пунктов сбора вторичных ресурсов, опасных отходов, крупногабаритных отходов;

- организовать площадки компостирования органических отходов природного происхождения;

-  оказывать содействие предприятиям-переработчикам отходов, в том числе в части снижения затрат, реализации продукции из отходов

- организовать систему экологического образования и воспитания населения, в том числе   издание листков и брошюр, информирующих население о том, как следует осуществлять раздельный сбор;

- разработать программу постепенного вывода из эксплуатации и рекультивации объектов размещения отходов согласно настоящей концепции.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

В составе раздела разработаны мероприятия по территориальному планированию (далее мероприятия) с разбивкой на этапы их выполнения:

- первая очередь – до 2018 г.;

- расчетный срок – до 2033 г.;

- перспектива – до 2053 г.

## 2.1. Учет интересов Российской Федерации на территории Нагорского района

При осуществлении территориального планирования Нагорского района в числе прочих учтены планируемые объекты и мероприятия федерального значения.

### Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

Таблица 2.1.1-1. Мероприятия в сфере развития промышленного комплекса

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сортировочной линии | с. Заево Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 2 | Строительство цеха полуфабрикатов | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 3 | Строительство цеха лесопереработки | с. Мулино, п. Бажелка, пгт Нагорск, с. Синегорье, д. Шевырталово Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 4 | Строительство цеха по производству топливных гранул (пеллетов) | пгт Нагорск | 2018 г.-2033 г. |
| 5 | Реконструкция цеха лесопиления | пгт Нагорск, с. Мулино, с. Синегорье, п. Орлецы, д. Чеглаки Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 6 | Разработка карьеров Маркшейрдровские работы | д. Коберцы д. Даниловцы, д. Драчки, д. Двоеглазовцы Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

## Мероприятия по строительству и реконструкции объектов  жилищной и социальной сферы

Таблица 2.2.2. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищного обеспечения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство малоэтажного жилья | пгт Нагорск, с. Заево с. Синегорье, п. Кобра, п. Орлецы, д. Шевырталово, с. Мулино Нагорский район | 2018 г.-2033 г. |
| 2. | Реконструкция муниципального жилищного фонда | пгт Нагорск, п. Кобра, с. Синегорье, Нагорский район | - г.-2033г. |

Таблица 2.2.3. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство инфекционного отделения | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 2. | Строительство стоматологического отделения | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 3. | Строительство ФАП | с. Кобра, Нагорский район с. Заево, Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

Таблица 2.2.4. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство многофункциональной спортивной площадки | пгт Нагорск | 2018 г. |
| 2. | Реконструкция стадиона «Факел» | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |

Таблица 2.2.5. Мероприятия строительству и реконструкции объектов торговли

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магазина | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 2 | Строительство торгового павильона | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 3 | Реконструкция магазина, торгового центра | п. Орлецы, с. Синегорье, п. Кобра, пгт Нагорск Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

Таблица 2.2.5. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство школы | пгт Нагорск | 2033 г. - 2053г. |
| 2. | Строительство детского сада | п. Кобра Нагорский район | 2018 г. – 2033г. |

Таблица 2.2.6. Мероприятия по строительству объектов культуры и искусства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дома культуры | с. Синегорье Нагорский район | 2018г. -2033г. |
| 2. | Строительство дома культуры | п. Бажелка Нагорский район | - – 2033 г. |

## Мероприятия в сфере развития инфраструктуры отдыха и туризма

Территория Нагорского района имеет неповторимую природу, поэтому имеются все условия для организации любительской охоты, рыболовства, туризма.

## Мероприятия в сфере развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения

Таблица 2.4.6. Перечень участков, перспективных для создания ООПТ регионального значения на территории Нагорского района

| № п/п | Название территории | Координаты местонахождений редких видов, отдельных локальных территорий | Местоположение | Площадь, га | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Мулино» | 59°20¢с.ш. 50°54¢ в.д. | На правом берегу р. Вятка у юго-западной окраины с. Мулино. В 6 км на северо-восток от пгт Нагорск | 20 | 2016 г. – 2030 г. (из схемы территориального планирования Кировской области) |
|  | «Чистое» болотный комплекс |  | На надпойменных террасах р. Кобры. В 3,5 км севернее пгт Нагорск, в 1,5 км на восток от бнп Векшеведы. 130, 131 кварталы Симановского участкового лесничества Нагорского лесничества | 950 | 2016 г. – 2030 г. (из схемы территориального планирования Кировской области) |

## Мероприятия по организации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Таблица 2.55.7. Мероприятия по организации охраны и использования объектов культурного наследия

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция Успенской церкви, нач. XX века | с. Заево Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 2. | Реконструкция Успенской церкви, 1898 г. | с. Николаево Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

## Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры

Таблица 2.6.8. Перечень объектов территориального планирования в сфере развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция: а/д Нагорск – Синегорье (Нагорский район) | Нагорский район | 2018г. - 2033 гг |
|  | Реконструкция: а/д Нагорск-Бажелка (Нагорский район) | Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция: а/д Горшки-Кошулино (Нагорский район) | Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция: а/д Заево-Гогли (Нагорский район) | Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство моста через р. Кобра | с. Синегорье | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство моста через р. Кобра | п. Орлецы | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство моста через р. Кобра | п. Красная Речка | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Реконструкция моста через р. Выдрица | у д. Комарово | 2018 г. – 2033 г. |

## Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры

### Энергоснабжение газоснабжение и связь

Таблица 2.7.1-9. Мероприятия в сфере развития энергоснабжения газоснабжения и связи

| № п/п | Мероприятие | Местоположение |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| - 1 | Перевод ВЛ-35 кВ «ПС Шестаки-ПС Заево-ПС Нагорск-ПС Иванцево» на напряжение 110кв с переводом ПС 35/10 кв «Заево» и ПС 35/10 кв «Нагорск» на напряжение 110 кв. На ПС 35/10 кв «Заево» установить трансформаторы 2х2,5 МВА, на ПС 35/10 кв «Нагорск»-2х6,3 МБА. |  | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г.. |
|  | Строительство трансформаторной подстанции |  | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство ВЛ-10 КТП-10/04 КВ и ВЛИ - 04 |  | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство линии электропередач 10 Кв |  | от п. Крутой Лог до д. Липовка Нагорского района | 2018 г. – 2033 г. |
| Связь |  |  |  |  |
|  | Строительство внутризоновых оптических линий связи: Белая Холуница – Нагорск -Кирс |  |  | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Строительство телерадиоретранслятора |  | пгт Нагорск, п. Бажелка Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода-отвода «Кирово-Чепецк – Слободской-Нагорск» от магистрального газопровода «Оханск-Киров» с сооружением ГРС «Нагорск» |  | от пгт Нагорск до границы Слободского района | 2018 г. – 2033 г.. |
|  | Строительство газопровада «Ухта-Чебоксары.оксары.Ι нитка» |  | Чеглаковское с/п | 2025г. – 2029г. |

### Водоснабжение, теплоснабжение и канализация

Таблица 2.7.2-1. Мероприятия в сфере развития водоснабжения, теплоснабжения, и канализации

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство водонапорной башни | пгт Нагорск | 2018 г. – 2023 г. |
| 2. | Строительство системы водоснабжения | пгт Нагорск | 2011 г. – 2023 г. |
| 3. | Строительство системы водоснабжения | п. Бажелка п. Кобра | 2033 г. - 2053г. |
| 4. | Реконструкция водонапорной башни | с. Синегорье Нагорский район | 2018 г.-2033 г. |
| 5. | Реконструкция системы водоснабжения | пгт Нагорск | 2018г - 2033 г.. |
| 6. | Реконструкция системы водоснабжения | с. Синегорье с. Заево с. Мулино д. Шевырталово д. Кошулино Нагорский район | 2033 г. - 2053г. |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| 7. | Установка в котельных дополнительного котла для работы на отходах деревообработки | пгт Нагорск п. Орлецы п. Кобра с. Заево Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 8. | Реконструкция системы теплоснабжения | п. Орлецы Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 9. | Строительство системы теплоснабжения от многоквартирных жилых домов | пгт Нагорск | 2033 г. - 2053г. |
| Канализация |  |  |  |
| 10. | Строительство очистных сооружений и централизованной системы канализации | пгт Нагорск с. Синегорье Нагорский район | 2033 г. - 2053г. |
| 11. | Реконструкция системы канализации от многоквартирных жилых домов | пгт Нагорск | 2033 г. - 2053г. |
| 12. | Реконструкция локальных очистных сооружений для ЦРБ | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
| 13. | Реконструкция локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы | пгт Нагорск с. Синегорье п. Кобра Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
| 14. | Реконструкция локальных очистных сооружений для участковой больницы | с. Синегорье Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |

## Мероприятия в сфере объектов специального назначения

- Таблица 2.8.1. Мероприятия в сфере объектов специального назначения

| № п/п | Перечень мероприятий | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация кладбища | у пгт Нагорск, ур. Семиколенные (Синегорское с/п) | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Размещение производственных отходов от деревообработки 4-5 класса вредности | с. Мулино, с. Синегорье, п. Кобра, д. Чеглаки, п. Бажелка Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Размещение полигона твердых бытовых отходов | п. Кобра, с. Синегорье Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Размещение полигона твердых бытовых отходов | п. Бажелка, д. Качонки, Нагорский район | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | пгт Нагорск | 2018 г. – 2033 г. |
|  | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Синегорское сп, Кобринское сп, Метелевское сп, Чеглаковское сп | 2018 г.-2033 г |
|  | Разработка проекта рекультивации крупных свалок | п. Кобра – 2 с. Синегорье – 2 п. Орлецы – 1 с. Заево – 1 с. Шевырталово - 1 | 2018 г. – 2033 г. |

## Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 2.9.10. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Количество автомобилей | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пожарных депо | Нагорский район |  | 2018 г. – 2033 г. |
|  |  | с. Синегорье | 2 |  |
|  |  | пос. Орлецы | 2 |  |
|  |  | д. Качонки | 2 |  |
|  |  | д. Липовка | 2 |  |
|  |  | с. Мулино | 2 |  |
| 2. | Строительство спасательной станции | пгт Нагорск, на р. Вятка |  | 2018 г. – 2033 г. |
| 3. | Строительство пожарного водоема | пгт Нагорск п. Липовое с. Мулино д. Маракулино с. Синегорье д. Шевырталово д. Сосновка п. Новостройка д. Гогли д. Кошулино п. Кобра |  | 2018 г.-2033 г. |
| 4. | Строительство пожарного водоема | п. Орлецы п. Красная Речка с. Николаево д. Аникинцы д. Чеглаки с. Заево д. Липовка п. Мытьец п. Первомайск с. Шкары д. Ильмовцы д. Малашата |  | 2018 г. – 2033 г. |
| 5. | Реконструкция противорадиационных укрытий | пгт Нагорск (школа), пгт Нагорск (ЦРБ), с. Синегорье (больница) |  | 2018 г. – 2033 г. |